Radom, dnia 27.01.2020r. 
Znak sprawy: 2/2020/ZP
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”.
wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843).
§ 1.
Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
Adres: ul. Narutowicza 9, 26 – 600 Radom; 
woj. Mazowieckie, REGON: 146989199, NIP: 948-26-00-038
e-mail: przetarg@mosir.radom.pl
Prowadzący sprawę: Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych
§ 2.
Tryb udzielenia zamówienia, informacja o współfinansowaniu.
1) Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2) Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
§ 3.
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia, Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot zamówienia: 71 52 00 00-9

2. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”.
2.1. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem, dostępny jest w dokumentacji przetargowej dot. zadania pn. „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”., zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w BIP w zakładce – nowe przetargi
http://bip.mosir.radom.pl/view_article.php?art=306 
2.2. 
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2.3. Zakres inwestycji obejmuje dokończenie prac przy realizacji hali sportowo-widowiskowej, stadionie piłkarskim oraz realizację układu drogowego. Zaawansowanie prac przy poszczególnych obiektach na dzień 18.12.2019 r. jest różne. Pozostały do zrealizowania zakres robót wynosi odpowiednio: 

- hala sportowo-widowiskowa: ok. 15% 

- stadion piłkarski: ok. 47%

- układ drogowy: 100%

Na potrzeby rozliczenia zamówienia Zamawiający podzielił je na trzy odrębne, opisane poniżej zadnia:
1) Realizację zadania nr I pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej” dot. wykonania prac polegających na budowie hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie- zgodnie ze stanowiącą zał. do SIWZ dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, z zastrzeżeniem, że w przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą jedynie roboty pozostałe do zrealizowania (szczegółowe określenie zakresu prac już zrealizowanych oraz tych które pozostały jeszcze do zrealizowania wynika ze stanowiących załączniki do SIWZ dokumentów inwentaryzacji oraz przedmiarów).
2) Realizację zadania nr II pn. „Budowa stadionu piłkarskiego” dot. wykonania prac polegających na budowie stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie- zgodnie ze stanowiącą zał. do SIWZ dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, z zastrzeżeniem, że w przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą jedynie roboty pozostałe do zrealizowania, a załączona dokumentacja dot. szerszego zakresu niż ten przewidziany do realizacji w ramach tego zamówienia – z przedmiotu zamówienia wyłączone jest wykonanie dwóch trybun stadionu zlokalizowanych za bramkami (szczegółowe określenie zakresu prac już zrealizowanych oraz tych które pozostały jeszcze do wykonania wynika ze stanowiących załączniki do SIWZ dokumentów inwentaryzacji oraz przedmiarów.
3) Realizację zadania nr III pn. „Budowa dróg służących obsłudze terenów Radomskiego Centrum Sportu”, polegającego na wykonaniu robót rozbiórkowych oraz na budowie dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem (budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa jezdni o nawierzchni z kostki wibroprasowanej, budowa chodników, zjazdów i miejsc parkingowych z kostki wibroprasowanej, wycinka drzew, zagospodarowanie terenu, oznakowanie pionowe, kanalizacja teletechniczna, roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa murów oporowych, budowa kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne: budowa oświetlenia, likwidacja kolizji SN i nn. Zakres zamówienia o powierzchni ok. 5545 m2) zgodnie ze stanowiącą zał. do SIWZ dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, z zastrzeżeniem, że w przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą jedynie roboty pozostałe do zrealizowania, a załączona dokumentacja dot. szerszego zakresu niż ten przewidziany do realizacji w ramach tego zamówienia – z przedmiotu zamówienia wyłączone jest wykonanie kanalizacji deszczowej od strony ul. 11-go Listopada (szczegółowe określenie zakresu prac które pozostały jeszcze do wykonania wynika ze stanowiących załączniki do SIWZ przedmiarów).

Wskazane wyżej zadania rozliczane są oddzielnie - na podstawie odrębnych odbiorów i wystawionych na ich podstawie oddzielnych faktur.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego odbioru oraz rozliczenia poszczególnych zadań w ramach realizowanej inwestycji.

3. Kompleksowy nadzór inwestorski, o którym mowa w pkt 2, wykonywany będzie w oparciu o:

- dokumentację przetargową sporządzoną na potrzeby wyboru wykonawcy zadania objętego nadzorem, tj. na potrzeby wyboru wykonawcy zamówienia na roboty budowlane pn.,, „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”.,

 - wiedzę techniczną i wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

- ofertę Wykonawcy,

- szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony w projekcie umowy - stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ,
- zakres obowiązków Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN) - stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ.
4. W dniu 16 stycznia 2020 roku na wykonanie zamówienia pn.,, Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”, zawarta została umowa nr 3/2019/ZP z Wykonawcą: Betonox Construction Sopot Spółka Akcyjna Sp. K., ul. Reja 13/15, 81-874 Sopot – łączne wynagrodzenie wykonawcy brutto – 82 250 100,00 złotych, w tym odpowiednio:
- za wykonanie zadania I pn.: „Budowa Hali sportowo-widowiskowej” – 27 907 470,00 zł. brutto.
- za wykonanie zadania II pn.: „Budowa stadionu piłkarskiego” – 50 409 090,00zł. brutto.
- za wykonanie zadania II pn.: „Budowa dróg służących obsłudze terenów Radomskiego Centrum Sportu” – 3 933 540,00 zł. brutto.
Uwaga: 
1. W związku z faktem, iż do realizacji niniejszego zamówienia nie jest konieczne zatrudnianie osób wykonujących niesamodzielne czynności (tj. osób innych niż inspektorzy nadzoru), Zamawiający nie narzuca obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę poszczególnych osób uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
W ramach kompleksowego nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór nad realizacją przez wykonawcę robót wszystkich czynności będących przedmiotem zamówienia, przy czynnościach zmierzających do uzyskania decyzji właściwych organów min. decyzji pozwolenia/eń na budowę, użytkowanie oraz sprawowanie funkcji tzw. Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego rozliczeń z Bankiem, dokonywanych przez Zamawiającego w celu pozyskania środków na dofinansowanie Zadania i przeprowadzoną z udziałem Banku emisją obligacji.

2. Wykonawca w toku nadzorowania robót budowlanych wykonawcy robót zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na zgodność realizowanych prac z dokumentacją przetargową
§ 3a.

Podwykonawstwo

1. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia których dot. obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę.

1a. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 4. 

Termin wykonania zamówienia.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się zapewnienie sprawowania inwestorskiego nad wykonaniem robót   w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Wskazany powyżej termin sprawowania kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego obejmuje okres wykonania robót budowlanych oraz wyposażenia Obiektu, procedurę odbioru końcowego oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu.

§ 5.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza

składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 6.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

§ 7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 8.
Warunki udziału w postępowaniu

1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.

1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.

1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił należycie nadzór inwestorski nad:

- co najmniej jedną zakończoną robotą budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego budynku, o wartości robót budowlanych objętych nadzorem nie mniejszej niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia  milionów) złotych brutto LUB
- co najmniej dwiema zakończonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego (budynku) o łącznej wartości w/w robót budowlanych objętych nadzorem nie mniejszej niż 20.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych brutto pod warunkiem, że jedna z w/w robót przekraczała wartość 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych brutto.
2) Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami które zapewnią sprawowanie nadzoru w specjalnościach:
a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 
- osoba która sprawowała należycie nadzór inwestorski nad budową, przebudową bądź remontem budynku (obiektu kubaturowego) o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) zł. brutto.

-osoba posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy,
b) drogowej bez ograniczeń,

- osoba posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
c) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

-osoba posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczeń,

-osoba posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

-osoba posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
f) telekomunikacyjnej bez ograniczeń

-osoba posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ załączniki.

UWAGA I: dopuszcza się potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zarówno przez wykazanie dysponowania osobami odrębnie dysponującymi wszystkimi w/w uprawnieniami, jak i przez wykazanie mniejszej liczby osób łącznie spełniających powyższe wymogi.

UWAGA II: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 9.
Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji
W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca ZAŁĄCZA DO OFERTY:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

wzory oświadczeń stanowią zał. do SIWZ.
§ 9a.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
2. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1-3.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1-3 składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia). Brak złożenia któregokolwiek z ww. dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.
§ 9b.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać usługi potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej).
Przykładowy wzór wykazu usług stanowi załącznik do SIWZ.
2. Dowody określające czy usługi o których mowa w pkt 1 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu podany jest w Załączniku nr 8 do SIWZ.

4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 9 do SIWZ.
UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia). Brak złożenia któregokolwiek z ww. dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.
§ 9c.

Dokumenty składane w związku z powoływaniem się na zasoby innych podmiotów

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 

1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z w/w podmiotów.

2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. 

Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ.

§ 9d.

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: Zamawiający informację o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) zamieści na swojej stronie internetowej w dniu otwarcia ofert. Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia w wymaganym terminie w pełni obciąża Wykonawcę.
§ 9e.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie:

- art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
§ 10.

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. Brak ww. dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3a Pzp stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.
§ 10a.

Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

§ 11.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. 

2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 2 oraz 26 ust. 3 Pzp, wyjaśnienia udzielone w trybie art. 90 ust 1 Pzp, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej 2 dni robocze (dni pracy MOSiR w Radomiu Sp. z o.o.) po upływie wyznaczonego terminu. 

3. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną na pocztę e-mail. Potwierdzenie otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy) korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji.

4. Adres e-mail jest wskazany w § 1 niniejszej SIWZ.

5. Tryb udzielania wyjaśnień:

5.1 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1.

5.4 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Paweł Boniecki – Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
Poniedziałek-Piątek, godz. 800– 1400 
§ 11a.

Informacja o sposobie udostępniania protokołu z postępowania 

1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 12.
Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 13.

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert i innych dokumentów składanych w postępowaniu.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3a Pzp
4.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie Pzp. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.
Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3a Pzp. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.

4.2. Składane dokumenty muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, zostaną przyjęte zsumowane potencjały w/w wykonawców. 

4.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia.
5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do niej, bądź w innych składanych w trakcie postępowania dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

6. Wymagane dokumenty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej, - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów trzecich na potencjał których powołują się Wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

9. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

10. Oferta i dokumenty składane w postępowaniu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa).

12. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.; 26-600 Radom 
ul. Narutowicza 9, sekretariat. 
b) będą posiadać oznaczenia: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”. - Nie otwierać przed 04.02.2020 roku, godz. 1015".
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji. Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, iż w/w zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

15. W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty będą zawierały dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu.
§ 14.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 04.02.2020 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9 ; 

26-600 Radom, sekretariat
b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.02.2020 roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9; Radom, sala konferencyjna
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- zawarte w ofertach informacje dot. innych kryteriów punktacji;

- warunki płatności, termin wykonania i termin płatności /wynika z SIWZ/.

§ 15.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

4. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i nie podlega zmianom na innych zasadach niż te przewidziane w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

4.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

4.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

4.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
5. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że:

- jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie,

- jeśli kwota wynikająca z prawidłowego zsumowania kwot dot. wynagrodzeń miesięcznych nie będzie odpowiadała kwocie łącznej, Zamawiający jako prawidłową cenę ofertową przyjmie kwotę wynikającą z poprawnego zsumowania kwot dot. wynagrodzeń miesięcznych.
§ 16.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
§ 17.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniężnej;

- poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- gwarancji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej lub

- poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: 64 1240 5703 1111 0010 5572 2370, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert – określonym w § 14 pkt 1.a) SIWZ – środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 

3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty 

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.,

b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ),

c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 Pzp.

41. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 4 stosuje się odpowiednio

5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1–41 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.

6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Pzp Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie – w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej – oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

§ 18.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty - 95 % (max 95 pkt)

1.2. Obowiązkowa minimalna codzienna obecność koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy- 5%(max. 5pkt.)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

 P(Ci) = Cmin / Ci x 95 pkt 

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert (ważnych i nie podlegających odrzuceniu)

Ci – ceny poszczególnych ofert (ważnych i nie podlegających odrzuceniu)

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny (dla danej oferty)

UWAGA I:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2 Ocena obowiązkowej minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy - przeprowadzona zostanie na podstawie podanej na druku oferty obowiązkowej minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy podanej w godzinach w zaokrągleniu do okresów półgodzinnych – liczba punktów możliwych do uzyskania – 5 pkt. Okres obowiązkowej minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy na przedmiot zamówienia podany godzinach w zaokrągleniu do okresów półgodzinnych(tj. 2godz., 2,5 godz., 3 godz., 3,5 godz., 4 godz., 4,5 godz.)W przypadku podania okresu obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w minutach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres w zaokrągleniu do półgodziny w dół, przyjmując najbliższy niższy okres niż będzie to wynikało z podanej ilości minut (np. podanie okresu obowiązkowej minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy 2 godz. i 20min. będzie traktowane jako 2 pełne godziny, lub okresu 2godz. i 40 min., lub okresu 2 godz. i 50 min. Będzie traktowane jako 2,5 godziny).
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

– wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres obowiązkowej minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy.

2 godz.-otrzyma 0 pkt. P(Ok)

2,5 godz.-otrzyma 1 pkt. P(Ok)

3 godz.-otrzyma 2 pkt. P(Ok)

3,5 godz.-otrzyma 3 pkt. P(Ok)

4 godz.-otrzyma 4 pkt. P(Ok)

Powyżej 4,5 godz.-otrzyma 5 pkt. P(Ok)

P(Ok.) –liczba punktów czas obowiązkowej minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy podany w poszczególnych ofertach.
UWAGA II:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas obowiązkowej minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy poniżej 2 godz. będzie odrzucona.
2.3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:

 
P = P(Ci) + P(Ok.) 

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, jako tej która uzyska największą ilość punktów.

5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 7 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p.
§ 19.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy. 

7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
§ 20.

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 (art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

§ 21.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji. 

§ 22a.
Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 10 umowy (zał. do SIWZ).

§ 23.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, i dot. postępowań których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
§ 24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie Pzp, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 25.

 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

1) Wzór druku oferty (zał. nr 1 do SIWZ),
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2 do SIWZ),
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SIWZ),
4) Wzór oświadczenia braku przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWZ),
5) Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWZ),
6) Oświadczenie (Zobowiązanie) podmiotu trzeciego (zał. nr 6 do SIWZ),
7) Druk wykazu wykonanych usług (zał. nr 7 do SIWZ),
8) Druk wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ),
9) Formularz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (zał. nr 9 do SIWZ),
10) Wzór pełnomocnictwa (zał. nr 10 do SIWZ),
11) Projekt umowy (zał. nr 11 do SIWZ),
12) Zakres obowiązków Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN) (zał. nr 12 do SIWZ).
§ 26.

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://bip.mosir.radom.pl/view_article.php?art=306 
Prezes Zarządu  MOSiR w Radomiu Sp. z o.o.

                                                                                              Pan Grzegorz Janduła
Załącznik nr 1 do SIWZ

 

................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 
...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON / jeżeli posiada/ .......................................

NIP ...............................................

OFERTA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1. 
Oferujemy kompleksowe wykonanie zamówienia o nazwie: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”. zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),oraz uwzględniając potrzebę wykonania ewentualnych innych prac koniecznych do wykonania ze względu na zasady wiedzy technicznej i odpowiednie przepisy za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości .................................................. złotych
(słownie:……….. złotych). w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych;

 z czego:

1) za sprawowanie nadzoru przy dokończeniu budowy hali sportowo-widowiskowej ( zadania I w umowie z wykonawcą robót budowlanych) wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych , w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych;

2) za sprawowanie nadzoru przy dokończeniu budowy stadionu piłkarskiego ( zadania II w umowie z wykonawcą robót budowlanych) wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych , w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych
3) za sprawowanie nadzoru przy budowie dróg służących obsłudze terenów Radomskiego Centrum Sportu ( zadania III w umowie z wykonawcą robót budowlanych) wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych , w tym kwota netto wynosi ......................................złotych.
2. Oferujemy zapewnienie minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy …………….. (słownie: ……………. ) godzin.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas obowiązkowej minimalnej codziennej obecności koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego na terenie budowy poniżej 2 godz. będzie odrzucona.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (§15). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

4. W/w zamówienie zobowiązujemy się wykonać w terminie określonym w § 4 SIWZ
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do dokumentów tych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.

6. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnienie wymagań oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostały załączone do oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w SIWZ.

8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 13 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający. 
9. Oświadczamy, iż wadium w kwocie: 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych zostało wniesione w formie ....................................................................... (zgodnie z § 17 SIWZ). Polecenie przelewu (dotyczy wadium w formie pieniężnej) zostało złożone w dniu ……………………… Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ........................................................................................
10. Zamówienie zamierzamy wykonać sami / przy udziale n/w podwykonawców* (przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców):
	Nazwa (firma) podwykonawcy
	Część zamówienia:
	Szacunkowa % wartość części zamówienia wykonywanej przez podwykonawcę względem całości zamówienia:

	
	
	 %

	
	
	


11. Oświadczamy, że Wykonawca:

	
	Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne jednoznaczne oświadczenie w przedmiocie w odpowiednim polu:

	JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro):
	

	NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min. 250 osób i roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów euro):
	


Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się w/w informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców.

12. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. 

13. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 
14. Zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1).administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o. Adres ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
2). Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o. jest możliwy pod adresem mailowym : iodmosir@mosir.radom.pl
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6). Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8). Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Data .................................................. 

 ............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu” , prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
…………….…….(miejscowość),dnia ……………………...……. r. 








……………………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 7-8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 …………………………………………

 (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

 ………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. niniejszego postępowania.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZW. Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………..………………….……………, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)
Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych), w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie na „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”, informuję, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331, z póź. zm.).

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie na „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”, informuję, że istniejące między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) powiązania, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:


a) …................................................................................................................................


b)
…...............................................................................................................................


c)
….................................................................................................................................
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Będąc upoważnionym do reprezentowania:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba podmiotu)

o ś w i a d c z a m, że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, odda Wykonawcy
………………………………………………...……………………………………………………

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

do dyspozycji niezbędne zasoby dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn.: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”. Jednocześnie informuję, iż:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Konieczne jest podanie informacji dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, niezbędne jest podanie informacji czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą).

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.








…………………………………………

(podpis)
Załącznik nr 7 do SIWZ
Nazwa wykonawcy(ów): 
..............................................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu” , oświadczam, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy wymagane usługi, o których mowa w § 8 pkt 1.3 ppkt 1 SIWZ :

	Nazwa / Rodzaj zamówienia 


	Wartość robót objętych nadzorem w zł
	Czas realizacji (data)
	Nazwa zamawiającego

	
	
	Rozpoczęcie
	Za Zakończenie
	

	
	
	
	
	


	...........................................................
	…………………...........................................................

	/miejscowość, data/
	/pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ów)




 Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pn.:

 „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”
	Lp.
	IMIĘ NAZWISKO
	DOŚWIADCZENIE

(należy opisać w celu potwierdzenia spełnia niania wymagań o których mowa w§ 8 pkt 1.3 ppkt 2 SIWZ)
	Rodzaj uprawnień

i numer uprawnień
	Podstawa dysponowania osobami

	I
	
	
	Uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności konstrukcyjno -budowlanej


	

	II
	
	
	Uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności drogowej
	

	III
	
	
	Uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
	

	IV
	
	
	Uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych
	

	V
	
	
	Uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
	

	VI
	
	
	Uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
	



 ......................................... …………
                                                                                                                 pieczęć i podpis

                                                                                                uprawomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                               wykonawcy(ów)
………………

/miejscowość, data/ / 
UWAGA:

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty w których mowa w § 9c SIWZ. 

2. Jeżeli podmioty, na których potencjał powołuje się Wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada także dokumenty i oświadczenia dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w § 9a SIWZ.

 Załącznik nr 9 do SIWZ 
.........................................................

 /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

Oświadczenie 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: : „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”, ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
...........................................
...............................................................................
 /miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/ 
Załącznik nr 10 do SIWZ
Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „.................................................................................................................................
......................................................................................................................................”, w którym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. jest zamawiającym, my niżej podpisani: 

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w: ........................................................................

 (imię i nazwisko)






ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)


Wykonawca ..................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ...................................................... 

.........................................................

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ...................................................... 

.........................................................

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz 

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ...................................................... 

.........................................................

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ...................................................... 

.........................................................

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki nr 11 do SIWZ 
Projekt UMOWA NR ............. 2020
dalej „Umowa”

zawarta w dniu .............................. roku w Radomiu pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu; ul. Narutowicza 9, kod 26-600 , woj. mazowieckie
REGON: 146989199 NIP: 9482600038

reprezentowaną przez……………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................ REGON ................................

 reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania robotami realizowanymi w ramach zadania: „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), Strony zawierają Umowę treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że zawiera Umowę w związku z realizacją zadania pn. „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu” (zwanego dalej „Zadaniem”), którego celem jest dokończenie realizacji obiektu sportowego przy ul. Struga w Radomiu wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz, że w związku z wyborem oferty przetargowej Wykonawcy zleca Wykonawcy, na warunkach wynikających z Umowy sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji wyżej wymienionego Zadania, w tym również sprawowanie funkcji tzw. Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN) na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego rozliczeń z Bankiem związanych z dokonaną przez Zamawiającego w celu pozyskania środków na dofinansowania Zadania przeprowadzoną z udziałem Banku emisją obligacji.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona Umowę zgodnie z treścią złożonej w przetargu oferty (dalej „Oferta”) oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( dalej „SIWZ”), mając na uwadze potrzebę pełnej i rzetelnej realizacji Zadania. Oferta i SIWZ stanowią integralną część Umowy jako załączniki nr 1 i 2.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego jako inwestora Zadania.

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno – technicznymi i finansowymi oraz kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia wymagane przez odnośne aktualnie obowiązujące przepisy – gwarantującymi należyte wykonanie Umowy, w tym należyte wykonanie obowiązków BIN.

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych przez niego w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadać umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.

6. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie jego likwidacji lub złożenie wniosku o upadłość, czy wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne, czy prawne które mogą uniemożliwić należyte wykonanie Umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterystyce zbliżonej do zadania będącego przedmiotem Umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu cel Umowy oraz, że ma pełną świadomość obowiązku jej wykonania nie tylko w należyty sposób, ale wręcz z zachowaniem najwyższej staranności.

9. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności za nie wywiązanie się z Umowy, w szczególności, że niewywiązanie się przez niego z zobowiązania, stanowić będzie podstawę do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie.

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się wnikliwie z SIWZ i, że zrzeka się niniejszym prawa do późniejszego powoływania się na niewiedzę w tym zakresie.

11. Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w SIWZ oraz w dokumentach, do których SIWZ odsyła są wystarczające dla potrzeb wykonania Umowy i umożliwiają mu należyte, w tym terminowe wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy.

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania , w tym na sprawowaniu funkcji tzw. Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN).
2. Kompleksowy nadzór inwestorski, o którym mowa w ust.1 prowadzony będzie w oparciu o:

- dokumentację przetargową sporządzoną na potrzeby wyboru wykonawcy zadania objętego nadzorem, tj. na potrzeby wyboru wykonawcy zamówienia na roboty budowlane pn. „Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu”
- wiedzę techniczną i wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

- ofertę Wykonawcy,
§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentów dotyczących Zadania,

2) zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej Umowie,

3) przekazanie kopii umów z wykonawcą robót budowlanych i podwykonawcami,
4) udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,
5) podejmowanie decyzji lub/i wydawanie opinii w przypadku wątpliwości lub sporów zaistniałych w trakcie realizacji Zadania.
§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:


1) udział w naradach organizacyjnych na budowie lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz współpraca z uczestnikami procesu budowlanego i innymi osobami, z którymi współpraca jest niezbędna do realizacji Zadania, a także sporządzanie protokołów, list obecności, kompletowanie niezbędnej dokumentacji z narady i bieżące, niezwłoczne (najpóźniej następnego dnia roboczego) przekazywanie tych dokumentów Zamawiającemu,
2) obowiązkowa codzienna minimum …… godzinna udokumentowana w prowadzonej przez generalnego wykonawcę robót budowlanych imiennej ewidencji osób przebywających na budowie, obecność na budowie Koordynatora (kierownika) zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, lub w jego zastępstwie innego upoważnionego przez Koordynatora – inspektora nadzoru będącego członkiem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego (obowiązek ten dotyczy okresu od dnia wprowadzenia wykonawcy robót na budowę (nie dotyczy sytuacji gdy wprowadzenie na budowę nastąpi przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, wówczas obowiązek ten realizowany jest od dnia zawarcia Umowy) do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
3) udział zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy (nie dotyczy sytuacji gdy wprowadzenie na budowę nastąpi przed dniem zawarcia niniejszej Umowy),
4) obowiązkowa codzienna obecność na budowie inspektora nadzoru – członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, w trakcie prowadzenia na Zadaniu robót/prac objętych specjalnością danego inspektora nadzoru,

5) regularne sporządzanie sprawozdań (informacji) z realizacji Zadania i przekazywanie ich bezzwłocznie (następnego dnia) do Zamawiającego,

6) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanego Zadania z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno - budowlanymi,
7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie obiektu do użytkowania,

9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, poprzez dokonywanie procentowej oceny zaawansowania poszczególnych elementów robót, wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z wykonawcą robót budowlanych, oraz w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych,

10) kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich innych obowiązków wykonawcy robót budowlanych wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym, w tym również bieżące sprawdzenie w tym ocena proponowanych nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, w zakresie jej zgodności z warunkami przetargu na roboty budowlane,
11) kontrolowanie i nadzorowanie prawidłowego składowania, wywozu i ewentualnej utylizacji gruzu i ziemi z wykopów przez wykonawcę robót budowlanych,

12) kontrolowanie i nadzorowanie wykonywania przez wykonawcę robót, w tym kontrolowanie wbudowywanych materiałów, które powinny posiadać świadectwa jakości oraz powinny odpowiadać obowiązującym normom techniczno-budowlanym, wymaganiom dokumentacji projektowej oraz wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

13) kontrolowanie utrzymania ładu i porządku na terenie budowy przez wykonawcę robót,

14) sprawdzanie i kontrolowanie robót budowlanych, dostaw i usług wykonywanych przy udziale zaangażowanych przy realizacji Zadania podwykonawców, w tym weryfikacja ich obecności i zaangażowania w odniesieniu do treści zawartych umów o podwykonawstwo, weryfikacja dokumentów składanych przez wykonawcę, lub podwykonawców w związku z ich udziałem przy realizacji Zadania.

15) sprawdzanie i kontrolowanie prowadzenia przez wykonawcę robót prawidłowej dokumentacji budowy,

16) sporządzanie na bieżąco, co najmniej 2 razy w tygodniu, dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (w formie papierowej i elektronicznej) i bieżące (najpóźniej następnego dnia roboczego) przekazywanie jej Zamawiającemu. Dokumentacja fotograficzna (wykonane zdjęcia) powinna zawierać datę i godzinę wykonania.

17) sprawdzanie, opiniowanie i dokumentowanie zestawień materiałów, wyrobów lub urządzeń przeznaczonych przez wykonawcę robót do wbudowania, 
18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach, okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin realizacji Zadania oraz propozycjach rozwiązania zaistniałego/ zaistniałych problemów.

19) sprawdzanie i kontrolowanie rozruchu technologicznego wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji podlegających rozruchowi technologicznemu oraz sprawdzenie kompletności wymaganych zaświadczeń od właściwych organów o sprawności maszyn, urządzeń, przewodów i instalacji,

20) sprawdzanie instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń,

21) sprawdzanie atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

22) sprawdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

23) sprawdzanie i kontrolowanie bieżącego utrzymywania w czystości przez wykonawcę robót – wyjazdów z terenu budowy na ulice, a po zakończeniu robót uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace oraz dopilnowanie do doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy, sąsiednich nieruchomości i właściwego zagospodarowania terenów przyległych,

24) sprawdzanie i kontrolowanie prawidłowego utylizowania odpadów, które powstawać będą w związku z wykonywaniem robót,
25) kontrolowanie i nadzorowanie usuwania przez wykonawcę robót, wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działań oraz w wyniku działań podwykonawców i dostawców,

26) sprawdzanie i kontrolowanie oraz nadzór nad usuwaniem wad, niedoróbek i usterek przez wykonawcę robót w trakcie ich prowadzenia,

27) sprawdzenie i potwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów składanych przez wykonawcę robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
28) weryfikacja przedmiarów i sprawdzanie obmiarów robót, weryfikacja kosztorysów,
29) weryfikacja konieczności wykonania robót nie uwzględnionych w przedmiarach lub w ilościach większych niż uwzględnione w przedmiarach ze względu na niezgodność inwentaryzacji lub przedmiarów ze stanem faktycznym,
30) opiniowanie (na żądanie Zamawiającego) w przedmiocie zasadności naliczania kar umownych wykonawcy robót w przypadkach wynikających z umowy pomiędzy wykonawcą robót i Zamawiającym,

31) przedstawienie Zamawiającemu opinii i uzasadnień ewentualnej potrzeby zaniechania robót, wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających – sporządzanie protokołów konieczności,

32) opracowanie miesięcznych (na koniec każdego miesiąca kalendarzowego) informacji z przebiegu robót i przekazywanie Zamawiającemu tych informacji najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który została sporządzona informacja,
33) sprawdzenie zestawień wartości wykonanych i odebranych robót i potwierdzanie kwot do wypłaty, w tym kontrola finansowa Zadania wraz z jego rozliczeniem,

34) niezwłoczne (nie później iż w ciągu 3 dni) opiniowanie wniosków wykonawcy robót oraz podwykonawców,

35) opracowanie na żądanie Zamawiającego pisemnej oceny jakości robót,

36) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową z wykonawcą robót,

37) konsultowanie z projektantem wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

38) opiniowanie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót,

39) współpraca z Zamawiającym oraz osobami pełniącymi nadzór autorski,

40) bieżące przekazywanie Zamawiającemu kopii wszystkich pism kierowanych do wykonawcy robót budowlanych i innych osób biorących udział w procesie inwestycyjnym,

41) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych,

42) doradzanie Zamawiającemu w ewentualnych roszczeniach i sporach związanych z realizacja Zadania,

43) opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich i podwykonawców,

44) na żądanie Zamawiającego występowanie w jego imieniu przed organami administracji w sprawach dotyczących Zadania,

45) wykonywanie przez Wykonawcę innych czynności nie wymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania zamówień w imieniu Zamawiającego, czy dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
46) wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową z wykonawcą robót i przepisami bhp praz planem bioz,

47) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub na piśmie dotyczących:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

48) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót:

- dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

49) współdziałanie w celu w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego obiektu,

50) sporządzenie w porozumieniu z wykonawcą robót sprawozdania księgowego z podaniem nazw, ilości i cen jednostkowych środków trwałych dla wyposażenia obiektu zgodnie z klasyfikacją środków trwałych,

51) podjęcie stosownych działań w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmioty co do których istnieje przypuszczenie, że są one objęte ochroną konserwatorską,

52) sporządzanie na potrzeby banku raportów wymaganych wobec Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN), których rodzaje i szczegółowy zakres wynika z SIWZ.
§ 5

1. Wymagany termin sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmuje okres realizacji robót budowlanych oraz wyposażenia obiektu wraz z procedurą odbioru końcowego i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie - do dnia ........................ 2021 roku,
2. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego pełnione będzie w całym okresie realizacji Zadania tj. do odbioru ostatecznego Zadania, zakończenia i rozliczenia Zadania będącego przedmiotem nadzoru.

3. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w SIWZ lub Umowie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sprawdzenia i potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym dokumentów do odbioru wykazanych przez wykonawcę robót – w ciągu 3 dni od dnia przekazania przedmiotowych dokumentów,

2) sprawdzanie protokołów i załączników dotyczących częściowych odbioru robót w ciągu 2 dni od dnia otrzymania e-mailem lub faksem dokumentów do odbioru,
3) sprawdzanie protokołu i załączników dotyczących końcowego odbioru robót w ciągu 3 dni od dnia otrzymania dokumentów do odbioru.
5. Za datę wykonania przedmiotu Umowy stanowiącego podstawę do końcowego rozliczenia z Wykonawcą uznaje się dzień podpisania protokołu potwierdzającego należyte wykonanie usługi.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu w łącznej kwocie brutto w wysokości…………………….. złotych, w tym kwota netto ……… złotych, z czego:
1) za sprawowanie nadzoru przy budowie hali sportowo-widowiskowej ( zadania I w umowie z wykonawcą robót budowlanych) wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych , w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych;

2) za sprawowanie nadzoru przy budowie stadionu piłkarskiego ( zadania II w umowie z wykonawcą robót budowlanych) wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych , w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych;

3) za sprawowanie nadzoru przy budowie dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu ( zadania III w umowie z wykonawcą robót budowlanych) wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ złotych , w tym kwota netto wynosi ........................................ złotych;

2. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym koszty związane z prawidłowym nadzorem nad realizacją Zadania, nawet jeśli wykonywane czynności nie wynikają wprost z niniejszej Umowy, a także inne, m.in. koszty dojazdu, zapewnienia lokalu biurowego.

3. Zmiana terminu wykonania umowy o roboty budowlane o okres do 1 miesiąca lub zmiana zakresu i technologii robót budowlanych nie skutkuje zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie wystawiać faktury przejściowe i końcową nie częściej niż raz na 1 miesiąc odrębnie w ramach poszczególnych zadań, o których mowa w ust. 1 . Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za dany etap realizacji niniejszej Umowy jest protokolarne dokonanie odbioru częściowego/końcowego usługi przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Koordynatora (kierownika) zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego .

5. Rozliczanie usługi będzie następowało fakturami przejściowymi w równych transzach (w ramach poszczególnych zadań), z tym, że jedynie do kwoty stanowiącej równowartość 90% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, wystawianymi za wykonane i odebrane etapy usługi, oraz fakturami końcowymi (w ramach poszczególnych zadań) stanowiącymi równowartość 10 % wynagrodzenia, płatnymi po końcowym odbiorze przedmiotu Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Zapłata faktury nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 7

1. Osobami wykonującymi czynności po stronie Wykonawcy są:

1) …………………………….. - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pełniący funkcję - Koordynatora (kierownika) zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego,
2) ………………………….. - inspektor nadzoru branży drogowej bez ograniczeń,

3) ………………………….. - inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
4) ………………………….. - inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczeń,
5) ………………………….. - inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

6) ………………………….. - inspektor nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

Osoby o których mowa w ust. 1 pkt. 1 do 6 są upoważnione do podpisywania protokołów częściowych odbioru robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego robót, przy czym Koordynator (kierownik) zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego – do podpisywania w imieniu własnym i zespołu, a każdy inny członek zespołu jedynie w zakresie robót/ prac objętych nadzorowaną przez siebie branżą,
7) ………………………….. Bankowy Inspektor Nadzoru

2. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia kserokopii posiadanych i wymaganych przez niego uprawnień przez osoby sprawujące nadzór inwestorski nad realizacją robót wraz z kserokopią dokumentów o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ( kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem).

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonywać zmian osób wykazanych w ust.1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku o zmianie należy powiadomić Zamawiającego na piśmie, wraz z uzasadnieniem, w terminie umożliwiającym dokonanie zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego. Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez nowe osoby. Osoby te, muszą posiadać uprawnienia wymagane na etapie postępowania przetargowego oraz spełniać wymagania określone w SIWZ.

4. Zamawiający może żądać zmiany osób o których mowa w ust. 1 w przypadku nie wypełniania należycie obowiązków przez inspektora nadzoru (np. zachodzić będzie podejrzenie że osoba działa na niekorzyść Zamawiającego, będzie opuszczać spotkania, narady, nie będzie nadzorować robót, itp.)
§ 8

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej.
§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,

2. Za zwłokę w wykonaniu obowiązków i innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, dla których w Umowie wskazane są terminy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 200 złotych za każdą stwierdzoną nieobecność na budowie wymaganego inspektora nadzoru chyba, że nieobecność był usprawiedliwiona obowiązkami wykonywanymi na rzecz Zadania, których bez udziału nieobecnego inspektora nadzoru inwestorskiego nie można było w inny sposób należycie zrealizować. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności wraz z uzasadnieniem Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego najpóźniej następnego dnia po dniu stwierdzonej nieobecności.

4. Za niewywiązywanie się z obowiązków o których mowa w § 4 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 500 złotych - za każdą nie wykonaną czynność lub za każde nie przekazanie dokumentów Zamawiającemu chyba, że za nie wykonanie czynności lub nie przekazanie dokumentów Wykonawca nie ponosi winy.

5. Za każde stwierdzone dopuszczenie do wbudowania materiałów, urządzeń, wyposażenia, które nie wynikają z dokumentacji lub które nie są równoważne w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 500,00 złotych (za każdy taki przypadek będzie naliczana oddzielnie kara).

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

7. Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

8 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

9. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części w przypadku wstrzymania zewnętrznego finansowania zadania.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części w następujących sytuacjach:

1) Wykonawca przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, z wyjątkiem gdy przyczyną przerwy jest ujawniony przez Zamawiającego brak środków na finansowanie Zadania.
2) Wykonawca zaniedbuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub wypełnia je w sposób nienależyty, w szczególności gdy uchyla się od wykonania obowiązków o których mowa w § 4 Umowy.
3) Wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, lub Wykonawca zostanie uznany za niezdolnego do zapłacenia swoich długów w chwili ich wymagalności, lub zostanie wyznaczony administrator , kurator, zarządca przymusowy lub likwidator Wykonawcy,

4) osoby po stronie Wykonawcy, realizujące przedmiot Umowy, nie posiadają wymaganych uprawnień,

11. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu któregokolwiek wymienionych zobowiązań umownych Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do wykonania takiego zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, jeśli po upływie takiego terminu Wykonawca będzie nadal pozostawał w zwłoce z wykonaniem zobowiązania. Strony ustalają, że dodatkowy termin dla wykonania zobowiązania z Umowy wynosić będzie 5 (pięć) dni.

12. Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.
§ 10

1. Zmiany postanowień Umowy możliwe są jedynie w przypadkach przewidzianych w niniejszym paragrafie i wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Istotne zmiany do umowy mogą dotyczyć:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany przepisów obowiązujących w dacie złożenia oferty, w zakresie:

a) stawki podatku od towarów i usług;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, lub

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- o ile jednak zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. W takim przypadku każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia wżycie przepisów dokonujących tych zmian może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona wnioskująca zobowiązana jest racjonalnie i wyliczalnie wykazać w jakim stopniu zaistniałe ww. zmiany przepisów mają wpływ na koszt wykonania przedmiotu Umowy.

2) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistniałej bez winy odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego obiektywnej potrzeby skrócenia lub wydłużenia okresu realizowanej usługi nadzoru . W takiej sytuacji na uzasadniony pisemny wniosek zainteresowanej Strony, wynagrodzenie może ulec zmianie przy zachowaniu następujących warunków (łącznie):

- podstawą zmiany wynagrodzenia będzie stawka dzienna, która zostanie ustalona jako stawka za każdy dzień (z uwzględnieniem również sobót, niedziel i świąt) wykonywania usługi nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych zadań (zadania I, II lub III) i która stanowić będzie iloraz wartości usługi nadzoru w ramach danego zadania i wynikającej z obowiązującej Umowy maksymalnej ilości dni wykonywania tej usługi;

- okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót w ramach poszczególnych zadań nie może być krótszy niż 1 (jeden) miesiąc ponad zakładany lub faktyczny termin skutecznego zgłoszenia przez wykonawcę robót poszczególnych zadań (I ,II lub III) do odbioru końcowego. 
3) terminu wykonania przedmiotu Umowy:

a) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub przyczyn losowych (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy), bądź też działań osób trzecich, na które strony nie maja wpływu,

b) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Koordynatora (kierownika) zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. Typowe warunki atmosferyczne ustala się na podstawie średnich danych dla okresu ostatnich 30 lat .

c) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwią prowadzenie robót zgodnie z przyjętym przez wykonawcę robót harmonogramem (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej lub powyżej w stosunku do dopuszczalnych dla należytego wykonania technologii),

d) z przyczyn technicznych, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, nieprzewidziane, niekorzystne warunki geologiczne),

e) z przyczyn organizacyjnych, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, przedłużające się bez winy Wykonawcy lub wykonawcy robót budowlanych uzgodnienia, procedury administracyjne, z tym, że uzgodnienia i procedury administracyjne prowadzone w terminach standardowo ustalonych przez organy oraz instytucje i służby uzgadniające nie traktuje się jako przedłużonych.

3. Strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu Umowy, lub jego poszczególnych etapów o czas konieczny, nie dłuższy jednak niż wynikający wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla zmiany terminu (ust. 2 pkt. 3). W przypadku wprowadzenia do Umowy zmian w zakresie zmiany terminu wykonania, zmianie może ulec również wynagrodzenie Wykonawcy, które zostanie ustalone na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 2 Umowy i odpowiednio zwiększone lub zmniejszone.

§ 11

1. W związku z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca:

1) zapewni przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119/1) – dalej „RODO”;

2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w pkt. 1;

3) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy;

4) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Danych Osobowych Zamawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności przetwarzania danych osobowych;

5) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt. 4, zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych;

6) zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją Umowy, zwrócić Zamawiającemu lub Inspektorowi Danych Osobowych Zamawiającego wszelkie zbiory danych osobowych, które zostały przekazane przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy

2. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną Umową, a w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa powstałych obiektów sportowych

3. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez Zamawiającego.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane. RODO oraz inne właściwe przepisy prawne.

2. Jeżeli jakieś postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub wzajemnie sprzeczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych i sprzecznych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli będzie to tylko prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły, lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienia.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd powszechny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

4. Strony ustalają że wszelkie pisma oraz dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy będą sporządzone w języku polskim.

5. Korespondencja dotycząca realizacji umowy będzie kierowana na adresy stron wskazane w Umowie

6. Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie drugiej strony o zmianach dotyczących reprezentacji stron, danych adresowych numerów telefonów i faksów.

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający



 



Wykonawca 
Załącznik nr 12 do SIWZ

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW BANKOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Raport Wstępny 
Raport Wstępny Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN) winien obejmować następującą treść: 

1. Ogólną charakterystykę stanu docelowego Projektu na podstawie m. in. projektów budowlanych.
2. Potwierdzenie uzyskania przez Spółkę wszelkich pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji koniecznych do wykonywania Projektu wraz z opinią, iż zostały one wydane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. Opinię o spełnieniu przez Spółkę wszystkich obowiązków i wymogów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, oraz innych dokumentów, decyzji i pozwoleń niezbędnych dla zrealizowania Projektu i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków wznoszonych w ramach Projektu, wraz z opinią, iż zostały one wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Ocenę prawidłowości i kompletności treści jak i ocenę prawidłowości formalnej dokumentacji technicznej projektowej niezbędnej do realizacji Inwestycji (m.in. opinie rzeczoznawców BHP, ppoż., Sanepid, uzgodnienia z dostawcami mediów, branżowa koordynacja projektowa) w tym opinię na temat projektu architektonicznego i specyfikacji oraz projektów branżowych dla Inwestycji oraz zastosowanych rozwiązań systemowych.
5. Opinię na temat kontraktu budowlanego i innych umów związanych z realizacją całego Projektu, w tym m.in. sprawdzenie, czy zasadnicze elementy Projektu zostały zakontraktowane, czy wynagrodzenie wykonawców Projektu oraz warunki płatności są zgodne z warunkami rynkowymi, czy terminy płatności i realizacji Kontraktu Budowlanego odpowiadają podanym w Harmonogramie realizacji Projektu, ocenę zgodności, wysokości i terminów płatności kosztów ponoszonych przez Inwestora w związku z Kontraktem Budowlanym oraz innymi umowami związanymi z Inwestycją w stosunku do Wstępnego Budżetu Projektu oraz przyjętego planu kosztów i przepływów pieniężnych dla Inwestycji.
6. Ocenę przygotowanego Wstępnego Budżetu Projektu i Harmonogramu realizacji Projektu: tj. czy założone koszty robót budowlanych i dodatkowych zostały przyjęte na poziomie rynkowym i są wystarczające do zrealizowania zakresu prac objętych Budżetem Projektu, wraz z oceną ekonomicznej wykonalności Inwestycji w odniesieniu do zatwierdzonego przez Spółkę planu kosztów i przepływów pieniężnych, w tym wydatkowanych już środków. Opinię, że wszystkie pozycje zakontraktowane są uwzględnione w Budżecie Projektu.
7. Potwierdzenie dotychczasowej realizacji Projektu zgodnie ze Wstępnym Harmonogramem realizacji Projektu.
8. Opinię w sprawie stanu poszczególnych zadań w ramach realizacji Projektu i jakości robót w dniu inspekcji oraz odstępstw od założeń umownych i projektowych wraz z ustaleniem stanu zaawansowania rzeczowego robót budowlanych i ich zgodności z projektem budowlanym.
9. Opinię w sprawie istotnych wpisów do dzienników budowy wpływających na przebieg realizacji robót oraz wskazujących na ew. zagrożenia mogące mieć wpływ na prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego.
10. Potwierdzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej Projektu, w tym potwierdzenie, iż Wykonawcy Projektu, Inwestor oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego zawarli umowy ubezpieczenia dające należytą ochronę ubezpieczeniową Inwestycji oraz odpowiedzialności cywilnej.
11. Ocenę schematów organizacji i koordynacji prac pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, ocenę struktury organizacyjnej przewidzianej dla Inwestycji przez Inwestora oraz kwalifikacji uczestników procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności kierowników budowy i inspektorów nadzoru.
12. Potwierdzenie zainwestowania przez Spółkę w realizację Projektu Kapitału Własnego w formie zrealizowanych płatności, potwierdzenie winno obejmować rozróżnienie na kwotę netto i podatku VAT – o ile dotyczy. 

13. Potwierdzenie zgodności i prawidłowości nakładów i wydatków poczynionych na realizację Projektu, w tym potwierdzenie, że analizowane płatności są zgodne z warunkami Kontraktu Budowlanego i innych umów związanych z realizacją Projektu oraz protokołami odbioru, protokołami zaawansowania i stanem faktycznym stwierdzonym na budowie.
14. Potwierdzenie braku zaległości w rozliczeniach z Podwykonawcami.
15. Opinię w sprawie ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego i podejmowanie decyzji.
Raporty Okresowe - kwartalne 
Raporty Okresowe Bankowego Inspektora Nadzoru winny obejmować opinię o postępie realizacji Projektu w zakresie wykonania Harmonogramu realizacji Projektu i Budżetu Projektu, w tym: 

1. Opinię, w oparciu o ustalenia dokonane przez Bankowego Inspektora Nadzoru w trakcie wizytacji budowy, dotyczącą bieżącego zaawansowania realizacji Projektu obejmującą w szczególności ocenę zaawansowania rzeczowego robót budowlanych i ocenę postępu prac od daty poprzedniej inspekcji oraz zgodności realizacji Projektu z Harmonogramem realizacji Projektu, 

2. Opinię w sprawie zgodności realizacji robót z obowiązującym prawem, dokumentacją Projektu, Kontraktem Budowlanym i innymi umowami zawartymi w celu zrealizowania Projektu, opinię w sprawie ewentualnych odstępstw od założeń projektowych, ocenę jakości robót wraz z potwierdzeniem, że w opinii BIN przebieg realizacji Projektu jest satysfakcjonujący, 

3. Ocenę stanu formalno-prawnego Projektu obejmującą w szczególności potwierdzenie uzyskania przez Inwestora lub Wykonawców Projektu wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wymaganych w trakcie realizacji Inwestycji, analizę istotnych wpisów do Dzienników Budowy wskazujących na ewentualne zagrożenia mogące mieć wpływ na prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego, potwierdzenie, ze wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, gwarancje są Inwestorowi na bieżąco przekazywane oraz o dokonaniu wymaganych odbiorów technicznych przez służby zewnętrzne.
4. Ocenę zgodności prowadzonych prac z Harmonogramem realizacji Projektu i Budżetem Projektu (ocena postępu prac mierzona w oparciu o przepływy gotówkowe): 

a) potwierdzenie, że wartość wykonanych prac budowlanych i kosztów dodatkowych odpowiada kwocie środków pieniężnych zainwestowanych w Projekt,
b) opinię co do stanu wykonalności Budżetu Projektu, w poszczególnych pozycjach budżetowych z rozbiciem na koszty poniesione po sporządzeniu poprzedniego Raportu Okresowego, koszty omówione w ramach bieżącego raportu, kwoty pozostałe do poniesienia.
5. Opinię na temat ewentualnych propozycji, co do aktualizacji Budżetu Projektu oraz Harmonogramu realizacji Projektu, jak również ocenę wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są przewidywane, zarówno pod względem kosztowym, czasowym harmonogramu prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

6. Bieżące kwestie i działania - informacja o sprawach, o których Spółka powinna być poinformowana i propozycje co do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności informacja co do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji.
7. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia od Wykonawcy Projektu dotyczącego rozliczeń z Podwykonawcami (lub oświadczeń Podwykonawców o braku zaległości), w szczególności co do braku zaległości w rozliczeniach z Podwykonawcami, o ile Inwestor na podstawie art. 6471 §2 KC wyraził zgodę na zaangażowanie Podwykonawców.
Raport – weryfikacja uruchomień środków z Obligacji 
1. Weryfikację Zleceń Emisji przedstawianych przez Inwestora na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji, pod kątem zgodności wykorzystania środków na cele określone w Umowie Programu Emisji Obligacji, w tym: 

a) opinię na temat Zlecenia Emisji obejmującą ocenę Faktur stanowiących podstawę do wypłaty środków z Programu Emisji Obligacji, pod względem ich zgodności z Kontraktem Budowlanym, Budżetem Projektu, innymi umowami, jeżeli zgodnie z Umową Programu Emisji Obligacji mogą być one finansowane z Programu Emisji Obligacji oraz ocena czy faktury te mają rzeczywiste odzwierciedlenie w wykonanych i odebranych robotach budowlanych, zamówionych i zużytkowanych materiałach, postępie robot na budowie, itd.,
b) potwierdzenie, że dana faktura jest fakturą dotyczącą Projektu, wystawioną na Spółkę, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a kwota faktury, która ma zostać finansowana z wypłaty, dotyczy robót w ramach Projektu i została ujęta w odpowiedniej części Budżetu Projektu, 

c) potwierdzenie, że kwota faktury nie była przedmiotem żadnego wcześniejszego raportu BIN. 

Raport Końcowy 
Raport Końcowy Bankowego Inspektora Nadzoru winien obejmować następującą treść: 

1. Opinię o zakończeniu realizacji Inwestycji realizowanych w ramach Projektu i oddaniu wchodzących w skład Inwestycji obiektów do użytkowania, pod względem: 

a) zgodności ukończonego Projektu z projektem budowlanym, 

b)  zgodności ukończonego Projektu z Budżetem Projektu, 

c) zgodności rzeczywistego standardu poszczególnych inwestycji w ramach realizacji Projektu, zgodnie z dokumentacją projektową.
2. W przypadku, gdy wydano decyzję warunkową, opinię potwierdzającą możliwość wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz opinię o zgodności wykonania prac budowlanych z decyzją o warunkach zabudowy, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,
3. Potwierdzenie zakończenia robót przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Kontraktem Budowlanym, usunięciu wad i ostatecznego odbioru poszczególnych inwestycji w ramach Projektu przez Inwestora.
4. Opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcami Projektu i Podwykonawcami, o ile na podstawie art. 6471 §2 KC Inwestor wyraził zgodę na ich zaangażowanie.


